合  同

甲方：河南省博农实业集团有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》，遵守平等、自愿和诚信的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同如下：

一、工程名称：博农集团农业公司第一分公司六区13号地北边涝河施工项目

二、工程项目位置：博农集团农业公司第一分公司

三、工程项目内容及标准：边界河开挖及淤土外运（长度共计345米，详见施工要求）

四、项目承包范围及承包方式

1、承包范围为前款所述全部工程内容的施工、竣工验收。

2、承包方式为大包干。

五、工程项目工期

1、工程工期

开工日期：2023年    月    日

竣工日期：2023年    月    日

合同工期总日历天数10天。

2、工期延误

（1）如果由于以下原因造成竣工日期推迟或延误，乙方应及时提出工期变更书面申请，经甲方代表确认批复后方可变更。

①工程量变更。

②由甲方原因造成。

③天气等不可抗力影响。

（2）乙方不能按工期完成，按合同工期每推迟一天赔偿合同总价格的1%金额。

六、合同价款

承包范围内工程内容总承包价款为人民币   元整（含税价），承包内容范围以内工程总承包价一次性包死不变。

七、付款方式

1、甲方不预付工程款。

2、本合同付款方式：全垫资，在竣工验收合格乙方提供正规增值税专用发票后，一周内付清工程款。

八、验收办法

1、甲方安排一名施工现场监督员，负责施工全过程现场监督，出现问题及时纠正，作好工程质量及工作进度日记录。

2、施工结束，由乙方提出竣工验收申请，交由甲方安排验收。

九、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务：

（1）负责创造良好的施工环境；（2）安排现场监督员至施工现场，监督工程质量。（3）乙方施工质量不达标时，甲方有权责令乙方返工或停工，直至质量达标为止；（4）及时办理工程款支付；（5）及时受理乙方有关的书面申请，并及时办理。

2、乙方的责任和义务：

（1）按合同要求组织施工；及时主动递交竣工验收申请和必要的时间、内容变更书面申请；（2）自觉接受甲方的施工质量监督、检查与验收；（3）认真搞好安全生产，对施工中发生的安全事故负责，甲方不承担任何责任；（4）做好施工现场和施工场地的地下管线、邻近建筑物、构筑物的施工前调查登记工作，向甲方提出保护书面意见；（5）有权拒绝已达成协议规定经济责任外的一切不合理摊派和索取。（6）在施工中，造成人员伤亡以及他人财产损失均由乙方承担责任，与甲方无关。若在政府等部分要求甲方先行赔付的，赔付后甲方享有追偿权。

十、违约责任

谁违约谁承担违约责任。违约方除承担自己的损失外，还必须赔偿对方的经济损失。

十一、合同有效期

本《合同》双方签字盖章后生效，工程结清工程款后失效。

十二、合同争议及未尽事项

合同履行中如有争议，双方应友好协商解决。协商不成时由甲方所在地人民法院解决；本合同未尽事项双方协商解决。

十三、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方（章）             	      乙方（章）

代理人：（签字）	            法人：（签字）

合同订立日期：2023年  月  日