物业中心办公楼房顶和二期东区7号楼1单元电梯机房

房顶防水维修项目合同

甲方：河南省博农实业集团物业管理服务中心

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

- 项目概况

- 1.项目名称：博农集团物业中心办公楼房顶和二期东区7号楼1 单元电梯机房房顶防水维修项目。

2.项目地点：博农集团友谊街28号和博农集团二期保障房东区

3.项目材料要求：粘贴国标4mm厚-20度SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎），基层喷两遍冷底油，排水管处用聚酯胎专用胶水封口。

4.防水维修面积：物业中心办公楼房顶面积126平方米，电梯机房房顶含上墙面积35平方米，共计161平方米（（以实际发生面积为准）。

5.项目施工内容：（1）拆除办公楼房顶的原有砌砖和水泥大波瓦并运出集团辖区自行处置。（2）铲除2处房顶原有防水层，底部清理打磨干净，铲除即将脱落的立墙混泥土保护层并将垃圾运出集团辖区，做好施工场地的卫生清洁工作，喷固沙剂然后用瓷砖胶砂浆修补所有脱落的混泥土保护层，房顶打扫干净后全部均匀喷涂基层冷底油两遍，粘贴-20度聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(热熔施工）,卷材接口处相援不低于10公分，接口处热熔后批缝，卷材接缝批缝后用耐候型外用结构胶封口，上墙的边缘用耐候型外用结构胶封边，墙上保温层用耐候型外用结构胶或铝条固定。

6. 质量标准：合格。

二、工程承包范围及承包方式

1. 承包范围为前款所述项目概况中全部建设内容的施工、竣工验收和工程保修，还包括材料二次倒运、建筑垃圾清运等。

2. 承包方式为包工包料。本工程所需原材料由乙方采购供给，甲方监督验收，不合格材料不准进入施工现场，严禁使用。

三、合同工期

1. 合同总工期10日历天。

开工日期：2024 年 月 日  竣工日期 2024年  月  日

2.工期延误

如果因不可抗力、甲方原因造成工期延误的，或工程量变更增加、本合同承包范围以外的工程增项的，乙方向甲方提出书面报告，载明原因、影响以及需要延长工期的期限等，经甲方签字盖章确认后，工期相应顺延。由乙方原因造成的工期延误的，工期不予顺延。

四、合同价款

本合同价款为人民币       （小写：       元）

五、结算办法和付款方式

1.甲方不预付工程款。工程款在竣工验收合格且提供正规增值税专用发票后付清工程总价款的97%，人民币      （小写：      元）；工程款剩余3%转为质量保证金，质保期满后如工程无质量问题一次性无息退还，本工程质保期为一年。

2.工程变更的结算办法

（1）因乙方在投标报价中少算、漏算项目的费用由乙方承担，甲方不予追加。

（2）因甲方要求的工程量变更增加、本合同承包范围以外的工程增项，甲乙双方协商解决。

（3）本工程结算实行一票制。

六、工程验收及保修

1. 验收

（1）乙方应严格按照现行国家或专业标准、规范等要求及甲方根据合同发出的指令措施进行施工和组织验收，如不符合标准，应返修或返工，工期不予顺延，增加的费用由乙方承担。

（2）隐蔽工程验收

工程具备覆盖、掩盖条件等中间验收部分，乙方自检合格后在48小时前通知甲方。甲方验收合格后，方可继续施工。

（3）工程竣工验收

工程竣工乙方自检合格后，提出竣工验收申请，甲方组织验收。

- 工程保修

保修期为5年，在保修期内如出现漏雨问题，甲方应及时通知乙方，乙方在接到通知后，在天气允许下5日内下免费维修，费用由乙方承担。

七、双方的责任和义务

1. 甲方的责任和义务：

（1）为乙方做好水、电、路三通工作；

（2）协调施工中乙方与第三方的关系，创造良好的施工环境；

（3）派驻代表至施工现场，监督工程质量，办理有关工程中的验收手续；

（4）乙方施工质量不达标时 ，甲方有权责令乙方返工和停工，直至质量达标为止，其损失由乙方承担；

（5）及时办理工程款支付。

八、乙方的责任和义务

⑴ 按国家相关规范、规程要求组织施工；

⑵ 结合本工程实际情况和总体要求，积极合理地安排施工队伍、施工机具、施工材料和施工进度，认真负责地提供工程进度计划和相关进度统计报表；

⑶ 自觉接受甲方的施工质量监督，积极配合甲方的检验和检查；

⑷ 认真搞好安全生产，着力做到文明施工，对工程质量、安全、事故负全部责任；

⑸ 做好施工现场和施工场地的预埋管线、邻近建筑物、构筑物的安全保卫和保护工作；

⑹ 有权拒绝已达成协议规定经济责任外的一切不合理摊派和索取；

⑺ 按时竣工交付使用，做好合同规定的其它事宜；

⑻ 全面履行（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》示范文本中安全施工所规定的责任和义务；

⑼乙方在施工过程中造成施工人员或施工人员以外的人员伤害等事故，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关。若相关部门责任由甲方先行垫付赔偿款的，甲方有权向乙方进行追偿。

九、材料供给和使用

本工程所需原材料由乙方采购供给，甲方监督验收，不合格材料不准进入施工现场，严禁使用。

十、违约责任

乙方不能按工期完成，应承担违约责任并向甲方支违约金，违约金按合同总金额的日万分之三计算。如果因乙方违约给甲方造成的损失高于违约金的，乙方应如数赔偿。

十一、合同争议

合同履行中如有争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院提起起诉。

十二、通讯及送达地址

1.甲方的送达地址:河南省博爱县磨头镇博农集团友谊街28号。

收件人：物业管理服务中心    邮政编码：454492

电话：0391-8068164

手机：13598500168                电子邮箱：

2.乙方的送达地址（必填项）：

单位收件人：               邮政编码：454450

电话：

手机：              电子邮箱：

3.上述通讯地址为双方履行本协议的通讯及送达地址，双方在履行本协议中所有文件均以该地址为准。如果双方有任何争议，甚至诉讼时，该地址为法律文书、诉讼文书的送达地址。若向该地址发出的法律文书、诉讼文书等被退回的，视为已经送达。

4.如果任何一方的上述通讯地址发生变化，必须第一时间书面通知对方，否则造成的联系障碍，由其自行承担责任。

十三、其它

1.本合同一式肆份，甲乙双方、博农集团财务部、发展规划部各执一份，自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

代表人：（签字）	                   代表人：（签字）

合同订立日期：2024年 月 日